****

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОГРЕССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.04.2023 № 31**

п. Прогресс

**О внесении изменений в постановление Администрации Прогресского сельского поселения от 18.01.2022 №6**

 В соответствии с решением Совета депутатов Прогресского сельского поселения от 28.03.2023 № 134 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Прогресского сельского поселения от 26.12.2022 №123 «Об утверждении бюджета Прогресского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» Администрация Прогресского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести изменения в постановление Администрации Прогресского сельского поселения от 18.01.2022 №6 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Прогресском сельском поселении на 2022-2024 годы».

1.1. строку 10 Паспорта муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Прогресском сельском поселении на 2022-2024 годы» изложить в редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объём и источники финансирования Программы | Всего: 7594,45 тыс. рублей:- средства областного бюджета – 4648,0 тыс. рублей;- средства местного бюджета – 2946,45 тыс. рублей.В том числе местный бюджет:2022 год –954,35 тыс. рублей2023 год –1181,9 тыс. рублей 2024 год – 810,2 тыс. рублей; (указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год и при внесении изменений в бюджет текущего года.) |

 1.2.строку «2023 г.- д. Большие Леса, д. Жаворонково» пункта 3

раздела 3 изложить в редакции:

 «2023 г. - д. Жаворонково, д.Тини (ул. Свободы), п. Прогресс

(ул. Гагарина, ул. Шоссейная)»;

1.3 Приложение №1 к Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Прогресском сельском поселении на 2022-2024 годы» изложить в редакции:

Приложение №1

к Программе «Повышение безопасности

дорожного движения в Прогресском

сельском поселении на 2022-2024 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРОГРЕССКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

 **НА 2022 -2024 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Муници-пальный заказчик | Ответственные исполнители исоисполнители | Срок испол-нения | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Бюд-жет посе-ления |
| 2022-2024 годы | 2022год | 2023год | 2024год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | админист-рация сельского поселения | специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности, Глава сельского поселения | 2022-2024 годы | не требует финансирования  | не требу-ет финан-сирования | не требует финан-сирова-ния | не требует финан-сирова-ния | не требует финансирова-ния |
| 2. | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | админист-рация сельского поселения | специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности, Глава сельского поселения | 2022-2024 годы | не требует финансирования  | не требу-ет финан-сирования | не требует финан-сирова-ния | не требует финан-сирова-ния | не требует фи-нан-сиро-ва-ния |
| 3. | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Прогресского сельского поселения | админист-рация сельского поселения | специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | 2022-2024 годы | 19,2 | 19,2 | 0,00 | 0,00 | 19,2 |
| 4. | Паспортизация дорог общего пользования местного значения | админист-рация сельского поселения | администрация сельского поселения  | 2022-2024 годы | 37,26 | 7,26 | 30,00 | 0,00 | 37,26 |
| **5.** | Размещение информационных плакатов и листовок о безопасности дорожного движения на информационных стендах | админист-рация сельского поселения  | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности  | 2022-2024 годы | не требует финансирования  | не требу-ет финан-сирования | не требует финан-сирования | не требует финан-сирования | не требует фи-нан-сиро-вания  |
| 6. | Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний и летний период | админист-рация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы | 1971,61 | 723,71 | 498,70 | 749,2 | 1971,61 |
| 7. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Прогресс по ул. Строителей (Измерение от дорожного знака со стороны улицы Гагарина: 52,6-62,6 (10м), 168,6-171,9 (3,3м), 176,7-178,6 (1,9м), 207,5-209,6 (2,1м), 214,9-216 (1,1м), 223,9-224,7 (0,8м), 249-250,4 (1,4м), 254,1-266 (11,9м), 300,9-321,4 (20,5м), 324,4-327,3 (2,9м), 354,2-355,5 (1,3м), 359,4-360,8 (1,4м), 467,7-461,8 (5,9м). Общая протяженность участков, требующих ремонта 64,5м) и по ул. Шоссейная (Измерения от окончания дороги по ул. Дружбы: 311-375,2 (64,2м), 388,6-392,6 (4м), 408,6-415 (6,4м), 421,5-450,8 (29,3м), 460,9-479,3 (18,4м), 709,8-865 (155,2м), 922,4-1014,9 (92,5), 1016-1053,22 (37,22м), 1064,3-1067,8 (3,5м). Общая протяженность участков, требующих ремонта 410,72м) Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской областиВыполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по д. Жаворонково (протяженность участка, требующего ремонта 144 м), по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Тини по ул. Свободы (протяженность участка, требующего ремонта 16 м), по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Прогресс по ул. Гагарина от улицы Зеленая до улицы Шоссейная (протяженность участка, требующего ремонта 210м), по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Прогресс от улицы Дружбы до пересечения с ул. Гагарина картами(измерения от улицы Дружбы 0-22 (22м) + 34-51 (17м) + 95-105 (10м) + 160-167 (7м) + 186-197 (11м) + 218-252 (34м) Общая протяженность участков, требующих ремонта 101м) Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской области | админист-рация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы | 5482,13(субси-дия – 4648,0 и софинансирова-ние -246,00;акцизы-560,979) | 1934,93(субси-дия 1755,0 и софи-нанси-ро-вание 93,00; акцизы86,93) | 2329,2субси-дия,1736,0, софи-нанси-рование 593,2) | 1218,0(субси-дия1157,0 и софи-нанси-рование 61,0) | 5482,13(субсидия – 4648,0 и софинансирование -246,00;акцизы-560,979) |
| 8. | Проверка смет | админист-рация сельского поселения | Организация (по согласованию) | 2022-2024 годы | 44,25 | 14,25 | 30,0 | 0,00 | 44,25 |
| 9. | Подготовка технического плана сооружения с кадастровым номером 53:02:0121701:228, в связи с реестровой ошибкой. (дорога в д. Сушилово) | админист-рация сельского поселения | администрация сельского поселения  | 2022-2024 годы | 40,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  |  | **7594,45** | **2709,35** | **2917,90** | **1967,2** | **7594,45** |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Прогресского сельского поселения», разместить на официальном сайте Администрации Прогресского сельского поселения в сети «Интернет».

**Глава сельского поселения В.В. Демьянова**