

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОГРЕССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**11.02.2022 № 18**

п. Прогресс

**О внесении изменений в постановление Администрации Прогресского сельского поселения от 18.01.2022 №6**

Администрация Прогресского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Прогресского сельского поселения от 18.01.2022 №6 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Прогресском сельском поселении на 2022-2024 годы».

1.1. строку «2022 г. – п. Прогресс ул. Строителей, ул. Шоссейная;»

пункта 3 раздела 3 изложить в редакции:

« 2022 г. – Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Прогресс по ул. Строителей (Измерение от дорожного знака со стороны улицы Гагарина: 52,6-62,6 (10м), 168,6-171,9 (3,3м), 176,7-178,6 (1,9м), 207,5-209,6 (2,1м), 214,9-216 (1,1м), 223,9-224,7 (0,8м), 249-250,4 (1,4м), 254,1-266 (11,9м), 300,9-321,4 (20,5м), 324,4-327,3 (2,9м), 354,2-355,5 (1,3м), 359,4-360,8 (1,4м), 467,7-461,8 (5,9м). Общая протяженность участков, требующих ремонта 64,5м) и по ул. Шоссейная (Измерения от окончания дороги по ул. Дружбы: 311-375,2 (64,2м), 388,6-392,6 (4м), 408,6-415 (6,4м), 421,5-450,8 (29,3м), 460,9-479,3 (18,4м), 709,8-865 (155,2м), 922,4-1014,9 (92,5), 1016-1053,22 (37,22м), 1064,3-1067,8 (3,5м). Общая протяженность участков, требующих ремонта 410,72м) Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской области;»

1.2. Приложение №1 к Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Прогресском сельском поселении на 2022-2024 годы» изложить в редакции:

«Приложение №1

к Программе «Повышение безопасности

дорожного движения в Прогресском

сельском поселении на 2022-2024 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРОГРЕССКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

**НА 2022 -2024 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Муници-пальный заказчик | Ответственные исполнители и  соисполнители | Срок  испол-нения | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | Бюд-жет поселе-ния |
| 2022-2024 годы | 2022  год | 2023  год | 2024  Год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Разработка и принятие норма-тивных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | админист-рация сельского поселения | специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности, Глава сельского поселения | 2022-2024 годы | не требует финансирования | не требу-ет финансирова-ния | не требу-ет финан-сирования | не требует финансирования | не требует финансирова-ния |
| 2. | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | админист-рация сельского поселения | специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности, Глава сельского поселения | 2022-2024 годы | не требует финансирования | не требу-ет финансирова-ния | не требу-ет финан-сирования | не требует финансирования | не требует финансирова-ния |
| 3. | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Прогресского сельского поселе-ния | админист-рация сельского поселения | специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | 2022-2024 годы | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4. | Паспортизация дорог общего пользования местного значения | админист-рация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| **5.** | Размещение информационных плакатов и листовок о безопасности дорожного движения на информационных стендах | админист-рация сельского поселения | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | 2022-2024 годы | не требует финансирования | не требу-ет финан-сирова-ния | не требу-ет финан-сирования | не требует финансирования | не требует финан-сирова-ния |
| 6. | Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний и летний период | админист-рация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы | 2116,67 | 700,17 | 700,3 | 716,2 | 2116,67 |
| 7. | Ремонт асфальто-бетонного покры-тия автомобиль-ных дорог общего пользования местного значе-ния п. Прогресс по ул. Строителей (Измерение от дорожного знака со стороны улицы Гагарина: 52,6-62,6 (10м), 168,6-171,9 (3,3м), 176,7-178,6 (1,9м), 207,5-209,6 (2,1м), 214,9-216 (1,1м), 223,9-224,7 (0,8м), 249-250,4 (1,4м), 254,1-266 (11,9м), 300,9-321,4 (20,5м), 324,4-327,3 (2,9м), 354,2-355,5 (1,3м), 359,4-360,8 (1,4м), 467,7-461,8 (5,9м). Общая протяженность участков, требующих ремонта 64,5м) и по ул. Шоссейная (Измерения от окончания дороги по ул. Дружбы: 311-375,2 (64,2м), 388,6-392,6 (4м), 408,6-415 (6,4м), 421,5-450,8 (29,3м), 460,9-479,3 (18,4м), 709,8-865 (155,2м), 922,4-1014,9 (92,5), 1016-1053,22 (37,22м), 1064,3-1067,8 (3,5м). Общая протяженность участков, требующих ремонта 410,72м) Прогресского сельского поселения Боровичского района Новгородской области | админист-рация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы | 4398,93  (субси-дия – 4095,0 и софинансирова-ние -217,00;  акцизы-86,93) | 1934,93  (субси-дия 1755,0 и софи-нанси-ро-вание 93,00; акцизы86,93) | 1232,0  субси-дия,  1170, и софи-нанси-рова-ние 62,0) | 1232,0  (субси-дия  1170,0 и софинансирова-ние 62,0) | 303,93 |
| 8. | Проверка смет | админист-рация сельского поселения | Организация (по согласованию) | 2022-2024 годы | 14,25 | 14,25 |  |  | 14,25 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  |  | **6589,85** | **2709,35** | **1932,3** | **1948,2** | **2494,85** |

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Прогресского сельского поселения», разместить на официальном сайте Администрации Прогресского сельского поселения в сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

**И.о. Главы сельского поселения С.В. Николаева**